«Зöвсьöрт»					           	       Администрация

Кар овмöдчöминса					    	городского поселения

администрация						                       «Жешарт»

ш  у  ö  м

п о с т а н о в л е н и е

26.12.2022                                                                                                       № 253

Республика Коми, гп. Жешарт

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Жешарт» от 09.09.2020 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  «Жешарт» на 2018-2024 годы»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», соглашением от 29.01.2022 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету городского поселения «Жешарт» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» № 87644155-1-2022-001, протоколом заседания межведомственной комиссии администрации Главы Республики Коми по отбору народных проектов от 23.11.2022, на основании Устава МО   городского поселения «Жешарт»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации городского поселения «Жешарт» от 09.09.2020 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

- Паспорт программы изложить в новой редакции:

- «ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ администрации городского поселения «Жешарт» |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация городского поселения «Жешарт», граждане поселения, заинтересованные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели находящиеся на территории поселения, общественные организации, некоммерческие организации, физические и иные лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Жешарт». 2.Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов. 3.Содействие занятости населения в рамках реализации народных проектов в сфере занятости. 4. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории городского поселения «Жешарт». 5. Повышение уровня общественного участия в принятии решений по вопросам городской среды на территории городского поселения «Жешарт». 6. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), внесение сведений о границе населенных пунктов в ЕГРН. 7. Предупреждение проникновения и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Жешарт»; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт»; |
|  | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов. Снижение напряженности на рынке труда городского поселения «Жешарт». Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду. Привлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтёрских) организаций к участию в разработке перспективных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Жешарт» для их дальнейшего внедрения. Привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности к участию в мероприятиях по вовлечению населения: в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских). Вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования в реализацию мероприятий по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» посредством стажировок и практик. Описание местоположения границ территориальных зон, действующих на территории городского поселения «Жешарт» в соответствии с правилами землепользования и застройки. Описание местоположения границ в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. Подготовка необходимых документов для передачи их в орган регистрации прав. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей, в рамках мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
|  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год) Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год) Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед. в год) Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения (ед. в год) Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год) Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (ед. в год). Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов. Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий и проектов по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» (ед. в год). Внесенные сведения о границах территориальных зон в ЕГРН. Внесенные сведения о границе населенного пункта в ЕГРН. Количество продезинфицированных общественных территорий, элементов дорожной сети, остановочных комплексов (крытые), стоянок общественного транспорта, детских и спортивных площадок городского поселения «Жешарт» (ед. в год). |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы составляет всего 110706,38085 тыс. рублей, в том числе: - на благоустройство дворовых территорий всего 77026,1389 тыс. рублей, в том числе: 69320,984338 (90%) тыс. рублей - за счет средств федерального и республиканского бюджета; 7705,154562 (10%) тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; В том числе на благоустройство дворовых территорий в 2020 году всего 2066,83112 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1218,553 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 641,595 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 206,68312 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство дворовых территорий в 2021 году всего 975,480 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 537,7705 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 340,1615 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 97,548 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. - на благоустройство территорий общего пользования всего 22380,21499 тыс. рублей, в том числе: 20153,52687 (90%) тыс. рублей - за счет средств федерального и республиканского бюджета; 2226,68812 (10%) тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2020 году всего 220,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 129,712 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 68,288 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 22,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2021 году всего 1 196,54111тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 659,63886 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 417,24814 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 119,65411 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2022 году всего 2152,99778 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1143,62221 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 736,03979 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 273,33578 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2023 году всего 2261,77222 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1072,46403 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 963,13097 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 226,17722 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. - на реализацию народных проектов в сфере занятости населения на 2019 год - 397,2 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета-34,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-300,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-63,2 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2019 год- 342,9 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 34,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-300,0 тыс. руб -внебюджетных источников-8,9 тыс. руб. - на создание систем по раздельному накоплению отходов на 2019 год – 291,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 232,80 тыс. руб. - местного бюджета – 58,20 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2020 год- 739, 45 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 68,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета- 600,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-21,45 тыс. руб. - юридические лица – 50,00 тыс. руб. -на создание систем по раздельному накоплению отходов на 2020 год – 381,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 304,80 тыс. руб. - местного бюджета – 76,20 тыс. руб. - на корректировку генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) на 2020 год – 287,84016 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 273,44815 тыс. руб. - местного бюджета – 14,39201 тыс. руб. |
|  | - на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей на 2020 год – 170,13150 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 168,43018 тыс. руб. - местного бюджета – 1,70132 тыс. руб. |
|  | - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2021 год- 2330,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета - 224,00 тыс. руб.; -республиканского бюджета - 2000,00 тыс. руб. -внебюджетных источников- 6,00 тыс. руб. - юридические лица – 100,00 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере занятости населения на 2022 год – 726,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 68,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-600,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-8,0 тыс. руб. - юридические лица – 50,00 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2022 год- 2062,80 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета - 340,00 тыс. руб.; -республиканского бюджета - 1600,00 тыс. руб. -внебюджетных источников- 22,8 тыс. руб. - юридические лица – 100,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1: |

»

- приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт»                                                Л.С. Никитин

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения «Жешарт»

от 26.12.2022 № 253

«Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из

различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 – 2024 годы » | всего, | 1412,081 | 3421,152 | 3865,25275 | 4502,02111 | 4941,79778 | 6763,77222 | 85800,30399 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 883,457 | 1391,284 | 1348,265 | 1197,40936 | 1143,62221 | 1072,46403 |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 378,624 | 1592,562 | 2056,5613 | 2757,40964 | 2936,03979 | 4963,13097 |  |
|  |  | местного бюджета | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 676,17722 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 72,10 | 21,45 | 6,00 | 30,80 | 50,0 |  |
|  |  | - юридические лица |  | 0,0 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 2,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего, | 0,00 | 0,0 | 2066,83112 | 975,480 |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 1218,553 | 537,7705 |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 0,0 | 0,0 | 641,595 | 340,1615 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 206,68312 | 97,548 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица* | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | всего, | 1412,081 | 2390,052 | 220,00 | 1196,54111 | 2152,99778 | 2261,77222 |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 883,457 | 1391,284 | 129,712 | 659,63886 | 1143,62221 | 1072,46403 |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 378,624 | 759,762 | 68,288 | 417,24814 | 736,03979 | 963,13097 |  |
|  |  | местного бюджета | 150,00 | 239,006 | 22,00 | 119,65411 | 273,33578 | 226,17722 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица* | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | всего, |  | 342,90 | 739,450 | 2330,00 | 2062,8 | 4502,00 |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 300,0 | 600,00 | 2000,00 | 1600,00 | 4000,00 |  |
|  |  | местного бюджета |  | 34,00 | 68,00 | 224,00 | 340,00 | 450,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 8,90 | 21,45 | 6,0 | 22,8 | 50,00 |  |
|  |  | - юридические лица |  |  | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 2,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | всего, |  | 397,20 |  |  | 726,00 |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 300,0 |  |  | 600,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета |  | 34,00 |  |  | 68,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 63,20 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание систем по раздельному накоплению отходов | всего, |  | 291,00 | 381,00 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 232,80 | 304,80 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  | 58,20 | 76,20 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Корректировка генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) | всего, |  |  | 287,84016 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  |  | 273,44815 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  | 14,39201 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | всего, |  |  | 170,13150 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  |  | 168,43018 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  | 1,70132 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения «Жешарт»

от 26.12.2022 № 253

«Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 – 2024  годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы» | всего, в том числе: | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 676,17722 | 0,00 |
|  |  | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 676,17722 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 0,00 | 206,68312 | 97,548 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | 150,00 | 239,006 | 22,00 | 119,65411 | 273,33578 | 226,17722 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 34,00 | 68,00 | 224,0 | 340,00 | 450,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 34,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание систем по раздельному накоплению отходов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 58,20 | 76,20 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Корректировка генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  |  | 14,39201 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  |  | 1,70132 |  |  |  |  |