Управление по развитию территорий

Администрации Главы Республики Коми

От Администрации МР «Усть-Вымский»

**ЗАЯВКА**

**на участие в отборе народных проектов в рамках реализации**

**проекта "Народный бюджет" в Республике Коми**

**Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт.**

**1.Наименование народного проекта:** Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

**2. Место реализации проекта:**

**2.1. Муниципальный район (городской округ):** Муниципальный район «Усть-Вымский».

**2.2. Поселение:** Городское поселение «Жешарт»

**2.3. Населенный пункт:** пгт.Жешарт.

**3. Численность населения поселения (количество человек, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми**):7750 чел.

**3.1. Численность населения территории, на которой планируется реализовать народный проект (населенный пункт или его часть, микрорайон, квартал, улица**): 950 чел.

**4. Краткое описание народного проекта:**

\_В рамках реализации народного проекта запланировано приобретение и установка детской-спортивной площадки без ограждения со спортивными и игровыми элементами, для организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, безопасности жизни и здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни включая и сохранение условий жизнеобеспечения детей. Элементом новизны является то, что данная спортивная площадка предназначена для сдачи норм ГТО для детей младшего школьного возраста.

**4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект:**

\_В настоящее время на территории м.Лесобаза пгт.Жешарт, где проживает 950 человек в том числе 156 детей , отсутствует детская спортивная площадка, что создает проблемы отдыха родителей с детьми, негативно влияет на качество жизни молодежи и родителей с детьми. Реализация данного проекта позволит улучшить условия отдыха молодежи, родителей с детьми, старшего поколения, благоприятно повлияет на качество жизни всех жителей, улучшения состояния и комфорта городской среды.

(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)

**4.2. Мероприятия по реализации народного проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| -Собрание инициативной группы, сбор средств с населения и юридического лица | 10-20 дней с даты получения уведомления о победившем народном проекте |
| -Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию народного проекта. | Май 2019 года |
| -Проведение конкурсных процедур на заключение контрактов  (договоров) со специализарованными организациями на выполнение работ  ( оказание услуг) | До 20.07.2019г. |
| -Подготовка территории для размещения детской спортивной площадки | До 01.08.2019г |
| -Приобретение материалов и элементов детской площадки | До 01.08.2019г |
| -Проведение работ по монтажу и установки детской площадки | До 25.09.2019г |
| -Открытие спортивной детской площадки | До 30.09.2019г. |

(данная позиция заполняется с учетом [подпункта "б" пункта 7](#P135) Порядка)

**4.3. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта:**

-Создание благоприятных условий и вовлечения детей занятиям спортом и пропагандой здорового образа жизни.

-Улучшение условий отдыха на территории м.Лесобаза пгт.Жешарт;

-Улучшение состояния городской среды.\_\_\_

(описать конкретно, как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации проекта)

**5. Социальная эффективность от реализации проекта:**

**5.1. Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта:** Дети МБДОУ «Детский сад №3» пгт. Жешарт , молодежь, подростки СБОУ «СОШ № 2»» пгт. Жешарт, дети приезжающие в гости , родители, бабушки,дедушки.

(описать группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами народного проекта (например: дети, учащиеся школы (указать какой), население, живущее в части муниципального образования (указать в какой), молодежь, жители пожилого возраста и т.д.)

**5.2. Количество человек, которые получат пользу от народного проекта непосредственно (прямые благополучатели), косвенно (косвенные благополучатели) (например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели - это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице, а косвенные - все жители муниципального образования (населенного пункта) или все жители части населенного пункта (микрорайон, квартал, улица)**

**Число прямых благополучателей (человек):** 151.

**Число косвенных благополучателей (человек**):285

**5.3. Количество рабочих мест, планируемых к созданию на период реализации народного проекта:** 3 рабочих места, 4 человека трудовой бригады.

При создании описать: 3 безработных граждан и 4 человека трудовой бригады примут участие в благоустройстве территории под площадку ( уборка мусора с площадки, отсыпка песком площадки),сборка отдельных конструкций и работа по установке площадки.

**5.4. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации Народного проекта** нет.

При создании описать:нет.

**6. Участие граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей в одобрении народного проекта и содействие в его реализации:**

**6.1. Количество человек, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения (в случае проведения предварительного рассмотрения**): нет.

(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования, опроса и т.д.)

**6.2. Количество человек, принявших участие в собрании граждан**:-381чел.

(согласно протоколу собрания)

**6.3. Количество человек, принявших участие в анкетировании, опросе и др. (в случае проведения анкетирования, опроса и др.):** нет.

(по результатам анкетирования, опроса и др.)

**6.4. Количество граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, согласившихся принять финансовое и (или) материально-техническое участие в реализации народного проекта:**

-ООО «Жешартский ЛПК»;

-граждане- 51 человек.

(заполняется при наличии документов, предусмотренных [подпунктами "е"](#P139), ["з" пункта 7](#P142) Порядка)

**7. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:**

дата начала реализации народного проекта – 01.05.2019г.,

дата окончания реализации народного проекта –30.09.2019г.,

общее количество дней -153\_.

**8. Сведения об инициативной группе народного проекта:**

Руководитель инициативной группы: Дитрих Александр Петрович.\_

(ФИО полностью)

контактный телефон:89009795099,

факс:нет,

электронная почта:нет,

состав инициативной группы: \_Дитрих А.П – Глава-председатель Совета ГП «Жешарт, Павлов Н.Н – директор Спорткомплекса «Лесобаза».

**9. Дополнительная информация и комментарии**: нет.

**10. Бюджет народного проекта (в рублях):**

всего -397200 руб., из них:

республиканский бюджет Республики Коми -300000 руб.,

бюджет городского поселения «Жешарт» -34000 руб.,

объем средств граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей -3200 руб./\_60000 руб./-/\_

Проект поддержан населением на собрании граждан: \_381 чел.

Дата проведения: 27 апреля 2018 года\_

Руководитель администрации муниципального района «Усть-Вымский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плетцер Галина Яковлевна

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата: 03 декабря 2018 года

**Описание народного проекта "Народный бюджет" в Республике Коми**

**«Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт»**

1. Реализация народного проекта « Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт» осуществляется по приоритетному направлению в сфере занятости населения с участием не менее 3 граждан, имеющих статус «безработного» и 4 человек трудовой бригады.

Основная цель проекта: создание условий для укрепления порастающего поколения, его сохранения и укрепление.

В соответствии с целью проекта ставим следующие задачи:

- установить детскую спортивную площадку на территории рядом со спортивным комплексом Лесобаза МАУ «Спорткомплексы Усть- Вымского района».

-организовать досуг детей дошкольного и младшего школьного возраста п. Лесобаза через спортивные мероприятия;

-организовать семейные спортивные праздники как средства укрепления семейных ценностей;

-приобщить родителей к участию в жизни детей, способствовать закаливанию детского организма, развивать воображение, фантазию, помогать укреплению воли, развитию смелости, самостоятельности;

-найти эффективную спонсорскую помощь;

-реализовать народный проект.

2.Народный проект соответствует целям и задачам Государственной программы Республики Коми « Содействие занятости населения», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 421.

Цель: Обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения и реализация прав граждан в области социальной защиты от безработицы.

Задача: Содействие в реализации прав граждан в сфере занятости.

Подпрограмма: Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов.

Цель: Содействие в реализации прав граждан в сфере занятости

Задача: Совершенствование профессионально-квалификационной структуры и механизмов трудоустройства граждан.

3. Значимость и актуальность реализации народного проекта.

3.1. Актуальность (острота) проблемы. Актуальность реализации проекта заключается в том, что детская спортивная площадка - это место, предназначенное для занятия спортом и игр детей, преимущественно дошкольного и младшего школьного возраста. Спортивная площадка будет главным центром отдыха, подвижных игр, праздников, соревнований и прогулок. Дети будут расти ловкими, сильными и здоровыми. Рядом с территорией спортивного комплекса находятся детский сад и многоквартирные жилые дома и нет никакой детской спортивной площадки. Кроме того элементом новизны является то, что данная спортивная площадка предназначена для сдачи норм ГТО для детей младшего школьного возраста. Следовательно, решение обустройства детской спортивной площадки необходимо для организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, безопасности жизни и здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни включая и сохранение условий жизнеобеспечения детей.

3.2. Поставленные задачи выполнимы, конкретны и имеют элементы новизны- детская спортивная площадка предназначена для сдачи норм ГТО детей младшего школьного возраста.

3.3. Мероприятия народного проекта соответствуют целям и задачам на решение которых направлен народный проект:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| -Собрание инициативной группы, сбор средств с населения и юридического лица | 10-20 дней с даты получения уведомления о победившем народном проекте |
| -Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию народного проекта. | Май 2019 года |
| -Проведение конкурсных процедур на заключение контрактов  (договоров) со специализарованными организациями на выполнение работ  ( оказание услуг) | До 20.07.2019г. |
| -Подготовка территории для размещения детской спортивной площадки | До 01.08.2019г. |
| -Приобретение материалов и элементов детской площадки | До 01.08.2019г. |
| -Проведение работ по монтажу и установки детской площадки | До 25.09.2019г. |
| -Открытие спортивной детской площадки | До 30.09.2019г. |

4.Народный проект демонстрирует развитие на долгосрочную перспективу – 3 и более лет.

5.Социальная эффективность от реализации народного проекта.

5.1. Степень положительного восприятия и поддержки гражданами социальной значимости народного проекта. Количество собранных подписей в поддержку проекта -381 граждан или 40,0% от количества жителей п. Лесобаза. Количество прямых и косвенных благополучателей -436 или 87,4 % от количества собранных подписей.

5.2. Охват благополучателей (прямых и косвенных), которые получат пользу от реализации народного проекта-436.

6. Смета на реализацию народного проекта реалистична, обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов.

7.Участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народного проекта.

7.1. Участие юридического лица ООО «Жешартский ЛПК» подтверждено гарантийным письмом, участие граждан в количестве 51 человек подтверждено согласием о внесении денежного вклада.

7.2. Материально техническое участие граждан. В реализации проекта примут участие не менее 3 граждан, имеющих статус «безработный» и 4 человека трудовой бригады. Данная категория будет проводить работы по благоустройству территории под площадку (уборка мусора с площадки, отсыпка песком площадки), сборке отдельных конструкций и установке площадки.

8.Общая стоимость проекта составила 397,2 тыс. руб. из них средства республиканского бюджета 300,0 тыс. руб., бюджета ГП «Жешарт» 34,0 тыс. руб., населения-3,2 тыс. руб., юридическое лицо- 60,0 тыс. руб.

9.Сроки реализации народного проекта:

-дата начала реализации народного проекта - 01.05.2019 г.

-дата окончания реализации народного проекта – 30.09.2019 г.

10.Ожидаемые результаты от народного проекта:

-создание благоприятных условий и вовлечения детей занятиям спортом и пропагандой здорового образа жизни;

-улучшение условий отдыха на территории м. Лесобаза пгт. Жешарт;

-улучшение состояния городской среды.

- содействие в реализации прав граждан в сфере занятости (участие безработных граждан и трудовой бригады).

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штраух Ю.Д.

**Поэтапный План реализации народного проекта**

**Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Планируемые работы | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Собрание инициативной группы, сбор средств с населения и юридического лица | Сбор средств согласно гарантийного письма ООО «Жешартский ЛПК » и реестра подписей населения с отметкой «согласен» | Руководитель инициативной группы | 10-20 дней с даты получения уведомления о победившем народном проекте |
| 2. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию народного проекта. | Заключение соглашения с между Министерством труда, занятости населения и социальной защиты Республики Коми с Администрацией МР «Усть-АВымский» о предоставлении субсидии | Руководитель админитсрации МР «Усть-Вымский» | Май 2019 г. |
| 3. | Проведение конкурсных процедур на заключение контрактов  (договоров) со специализированными организациями на выполнение работ  ( оказание услуг) | Определение цены контракта;  Размещение на площадке;  Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ, оказание услуг | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 20.07.2019г. |
| 4. | Подготовка территории для размещения детской спортивной площадки | Очистка территории от мусора, отсыпка песком | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 01.08.2019г. |
| 5. | Приобретение материалов и универсальной детской площадки | Приобретение песка, цемента, детской площадки | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 01.08.2019г. |
| 6. | Проведение работ по монтажу и установки детской площадки | Уровень 1  Платформа ~ 1,20х1,50 высота 1,50.  Уровень 2  Платформа ~ 0,60х1,20 высотой 1,20  -Безопасная лестница с металлическими поручнями;  -Рукоход;  -Смотровая башня  4,2 метровый пластиковый супер спуск;  Две стандартные качели;  Трапеция с кольцами;  Качели колесо с поворотом на 360 градусов Deluxe веревочная лестница;  Скалодром;  Флажки;  Руль;  Телескоп;  Обеденный колокольчик. | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 25.09.2019г. |
| 7. | Открытие спортивной детской площадки | Сбор населения и общественности | Руководитель администрации ГП «Жешарт» | До 30.09.2019г. |

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штраух Ю.Д.

**Смета расходов по народному проекту**

**Обустройство детской спортивной площадки в м. Лесобаза пгт. Жешарт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
| 1. | Приобретение песка 10 куб. | 10000,00 |
| 2. | Приобретение цемента 10 меш\*500 | 5000,00 |
| 3. | Приобретение детской спортивной площадки  В том числе :  -Уровень 1  Платформа ~ 1,20х1,50 высота 1,50.  -Уровень 2  Платформа ~ 0,60х1,20 высотой 1,20  -Безопасная лестница с металлическими поручнями;  -Рукоход;  -Смотровая башня  -4,2 метровый пластиковый супер спуск;  -Две стандартные качели;  -Трапеция с кольцами;  -Качели колесо с поворотом на 360 градусов Deluxe веревочная лестница;  -Скалодром;  -Флажки;  -Руль;  -Телескоп | 374400,00  17000,00  35000,00  62000,00  43000,00  47400,00  28000,00  42000,00  22000,00  18000,00  12000,00  36000,00  1500,00  2500,00  8000,00 |
| 4. | Заработная плата 3 безработных  Уплата страховых взносов и НДФЛ | 5220,00  2580,00 |
|  | Итого: | 397200,00 |

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штраух Ю.Д.